Themen weekly meeting
- Neues Display
- Kabelmanagment
- github migration
- Motor max. geschwindigkeit
- Food safety filament tests
- Python code refactoring konzept
- Python code refactoring fortschritt

---
Neues Display
- Neues Display ist angekommen, erfolgreich eigebaut und funktioniert.
- Plan ist eine Rückblende (aus Plexiglas) einzubauen um das Display vor Flüssigkeiten zu schützen.

---
Kabelmanagement
- Plastik-kabelhalter sind gedruckt/ werden gedruckt und müssen noch eingebaut werden.
- Plan: Kabel in der Maschine besser positionieren.

---
github migration
Die repositories und offenen issues wurden erfolgreich nach github übertragen.

---
Motor max. geschwindigkeit
- Time from depletion and refill for 4cl at max speed is 6.5sec.
- But the plastic holder bends at max speed significantly and makes such a depletion currently impossible.
- Idea: Fix bottles and hoppers with a better system to the machine to reduce bending.

---
Verbesserung zur Ausleerungs geschwindigkeit
Einbauen von Federn oder Federn um das zurückfahren zu verbessern.

---
Foodsafety tests
- Lebensmittelechtes filament wurde bestellt
- Ziel ist es zu testen ob Trichter gedruckt aus derartigen Material vergleichbare Materialeigenschaften haben und für die Maschine zu gebrauchen sind.

---
Probleme mit python code
- Das Programm weist keine nennenswerte modularisierung auf.
- Datenmodell ist übermäßig komplex.
- Datenmodell ist schwierig erweiterbar.
- Viele Methoden erhalten mehr Daten in Form von Objekten als sie benötigen.
- Programm logik ist tief in der GUI verbaut.

---
Python code refactoring Konzept
- Idee ist den code in kleine unabhängige Module zu unterteilen, damit mehrere Personen unabhängig von einander am code arbeiten können.
- Ziel ist es schnittstellen zu definieren, so dass jeder in einem modul bei der implementierung nur die schnittstellen beachten muss
- Der code für Wage und serial-communication kann großteils wiederverwendet werden.

---
Modules
- GUI
- Data
- Controller bzw. logic
- Scale
- Communication
- Calculate Timings

---
GUI
// Gui bietet keine Methoden an

---
Data
def get_ingredient_names(self) -> list[str]
def get_recipe_names(self) -> list[str]
def get_ingredient_on_hopper_names(self) -> list[str]
def get_recipe_dispensable_names(self) -> list[str]
def set_hopper(self, __hopper_position: int, __new_beverage_on_hopper_name: str)
def create_recipe(self, __new_recipe_input: dict)

---
Controller bzw. logic
def cmd_dispense_drink(self, __drink_name: str):
def cmd_get_weight(self) -> int:

---
Scale
def get_weight(self) -> int:

---
Communication
def activate_hoppers(self, __hopper_positions: list[int], __timings: list[int])

---
Calculate Timings
def calculate_time(self, __amount: int) -> int:

---
Python code refactoring fortschritt
- Fertig sind: Daten, GUI(Konsole) und die Verbindung beider
- Noch offen: Wage, Hopper, Berechnung der Timings, GUI(PyQt)
- Zeit einschätzung: 1 Woche (ausgenommen GUI PyQt +1Woche)